欧嘉环保科技年产200套环保设备项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：安徽欧嘉环保科技有限公司

2024年12月

建设单位法人代表：侯义忠（签字）

项目负责人：侯义忠

填表人：侯义忠

建设单位：安徽欧嘉环保科技有限公司

电话：13375163976

传真：/

地址：安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区纵二路西侧

表一

| 项目名称 | 欧嘉环保科技年产200套环保设备项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽欧嘉环保科技有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ●新建改扩建技改迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区纵二路西侧 |  |  |  |
| 产品名称 | 玻璃钢储罐、废气治理洗涤塔、玻璃钢管道、风门 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产200套环保设备（玻璃钢储罐100台、废气治理洗涤塔100台、玻璃钢管道1万米、风门200个） |  |  |  |
| 现阶段实际生产能力 | 年产140套环保设备（玻璃钢储罐70台、废气治理洗涤塔70台、玻璃钢管道7千米、风门140个） |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2024年6月 | 开工建设时间 | 2024年7月 |  |
| 调试时间 | 2024年9月-11月 | 验收现场监测时间 | 2024年9月5日-7日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市裕安区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 4900万元 | 环保投资总概算 | 60 | 1.22% |
| 实际总概算 | 4000万元 | 环保投资 | 50 | 1.25% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南污染影响类》（生态环境部）； （4）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）。 3、开展验收工作相关文件 （1）2024年5月，安徽锦环环境科技有限公司编制了《欧嘉环保科技年产200套环保设备项目环境影响报告表》； （2）2024年6月18日，六安市裕安区生态环境分局出具的“关于欧嘉环保科技年产200套环保设备项目环境影响报告表的批复”（裕环审[2024]32号）； （3）2024年10月8日，已完成排污许可证登记管理填报，编号为：91341503MA8QT0D655001W。 （4）验收检测报告废气、废水和噪声。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值，总挥发性有机物（TVOC）执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中相关浓度限值，见表1.1。 表1.1环境空气质量标准单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; /; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 总挥发性有机物（TVOC）; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量 与项目有关的地表水为淠河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 表1.2地表水环境质量标准单位：mg/L 序号; 污染因子; III类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6~9. 2; COD; ≤30. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; TN; ≤1.0. - 声环境质量 所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。具体见下表。 表1.3环境噪声限值单位：dB（A） 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间. 65; 55; （GB3096-2008）中的3类区标准. - 污染物排放标准 - （1）废气排放 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及无组织排放相关控制要求与《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）二者从严执行，苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），餐饮油烟排放参考执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的“小型规模”标准。具体详见下表： - 表1.4废气污染物排放浓度限值表 - 污染物; - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 排放速率; - 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; - 排放标准. - 排放速率（kg/h）; - 排气筒高度（m）. - 颗粒物; - 20; - 1.0; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值与《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）二者从严执行. - 非甲烷总烃; - 60; - /; - 15; - 4.0. - 苯乙烯; - 20; - /; - /. 表1.5《恶臭污染物排放标准》 污染物; 厂界标准值（mg/m3）; 排放标准值. 二级，新扩改建; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 苯乙烯; 5.0; 15; 6.5. - 表1.6厂区内无组织VOCs排放控制标准单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表1.7食堂油烟排放执行标准限值 污染源; 规模; 油烟最高允许排放浓度mg/m3; 油烟净化器效率. 食堂油烟; 小型; 2.0; ≥60%. （2）废水排放 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 表1.8污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 《污水综合排放标准》中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准; /; /; /; /; 45; /. - （3）噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值见下表。 表1.9工业企业厂界环境噪声控制执行标准单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. GB12348-2008中3类标准; 65; 55. - （4）固体废物污染物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 - 总量控制指标 结合项目环评报告表及其批复，确定项目主要污染总量控制指标为：烟（粉）尘：0.384t/a、VOCs：0.222t/a。 |

表二

- 一、建设项目背景 - （1）背景 2024年5月，委托安徽锦环环境科技有限公司开展了欧嘉环保科技年产200套环保设备项目的环评手续并编制了该项目的环境影响报告表。 2024年6月18日，取得六安市裕安区生态环境分局关于该项目的环评批复（裕环审[2024]32号）。 根据环境影响报告表及出具的环评批复，该项目建设内容为：该项目位于安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区纵二路西侧，通过租赁六安祥达机械有限公司现有厂房为生产及办公场所，用地面积6877m²,主要包括生产车间、办公楼及给排水、供配电等基础设施，购置缠绕机、脱膜机等生产设备，同时配套建设储运工程、公用工程、环保工程等设施。项目建成后，可形成年产200套环保设备项目的生产能力。项目总投资4900万元，其中环保投资60万元。 2024年7月开工建设，2024年9月建成，现有设备可形成年产140套环保设备项目的生产能力（玻璃钢储罐70台、废气治理洗涤塔70台、玻璃钢管道7千米、风门140个）。 按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）等相关要求。2024年9月项目建成，开展自主竣工环境保护验收工作。2024年10月8日，已完成排污许可证登记管理填报，编号为：91341503MA8QT0D655001W。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据原国家环境保护部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据原国家环境保护部发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2024年9月，安徽欧嘉环保科技有限公司组织开展“欧嘉环保科技年产200套环保设备项目”竣工环保验收工作，于2024年9月制定项目污染物监测方案，委托安徽国环检测技术有限公司于2024年9月5日-7日进行现场采样监测，在此基础上于2024年12月2日完成验收监测报告。 二、验收条件满足性分析 表2.1项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得环境影响报告表的批复（裕环审[2024]32号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成登记并取得登记回执，编号为：91341503MA8QT0D655001W; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 项目位于安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区纵二路西侧，通过租赁六安祥达机械有限公司现有厂房为生产及办公场所，用地面积6877m²,主要包括生产车间、办公楼及给排水、供配电等基础设施，购置缠绕机、脱膜机等生产设备，同时配套建设储运工程、公用工程、环保工程等设施。项目建成后，可形成年产200套环保设备项目的生产能力（玻璃钢储罐100台、废气治理洗涤塔100台、玻璃钢管道1万米、风门200个）。 计划总投资4900万元，其中环保投资60万元。 建成后定员26人，单班制生产，每班工作8小时，年工作340天。 （2）实际建设情况 于安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区纵二路西侧，租赁六安祥达机械有限公司现有厂房为生产及办公场所，用地面积6877m²,主要包括生产车间、办公楼及给排水、供配电等基础设施，购置缠绕机、脱膜机等生产设备，同时配套建设储运工程、公用工程、环保工程等设施，形成年产140套环保设备项目的生产能力（玻璃钢储罐70台、废气治理洗涤塔70台、玻璃钢管道7千米、风门140个）。 总投资4000万元，其中环保投资50万元。 定员26人，单班制生产，每班工作8小时，年工作340天。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.2。 表2.2环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程; 工程内容及规模; 现有主要工程内容及规模. 主体工程; 木工区; 位于租赁厂房东侧，建筑面积约为300m2，配备木工工具，制作模板; 缠绕生产线区域位于租赁厂房北侧中部，建筑面积约为1000m2，主要包括5条缠绕生产线，每条生产线配备缠绕机1台，其他与环评一致. 主缠绕区; 位于租赁厂房西北侧，建筑面积约为300m2，配备缠绕机1台. 缠绕生产线区域; 位于租赁厂房北侧中部，建筑面积约为1000m2，主要包括8条缠绕生产线，每条生产线配备缠绕机1台. 脱膜区; 位于租赁厂房北侧中部，建筑面积约为600m2，配备脱模机一台. 制板区; 位于租赁厂房东南侧，建筑面积约为600m2. 组装区; 位于租赁厂房南侧，建筑面积约为1200m2. 打磨区; 位于租赁厂房中部，建筑面积约为600m2. 风门组; 位于租赁厂房中部，建筑面积约为300m2. 辅助工程; 办公区; 位于租赁区域东侧，建筑建筑面积约500m2; 与环评一致. 储运工程; 成品堆存区; 设置1个成品堆存区，建筑面积约为1000m2，位于租赁厂房西南侧，用于堆放成品; 与环评一致. 材料堆存区; 设置1个材料堆存区，建筑面积约为600m2，位于租赁区域东北侧，用于堆放原料; 与环评一致. 原料仓库; 原料仓库位于租赁区域东北角，建筑面积约为900m2，主要用于存放乙烯基树脂、不饱和树脂、固化剂及促进剂等; 与环评一致. 公用工程; 供电系统; 市政电网供电; 与环评一致. 给水工程; 市政管网供给. 排水工程; 厂区实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网；废水接入市政污水管网纳入新安镇污水处理厂处理最终流入淠河; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池预处理; 与环评一致. 废气治理; 切割、打磨粉尘：经“集气罩+软帘”收集，经洗涤塔处理后经15m高排气筒排放; 采用侧吸式集气罩，处理排放方式与环评一致. 涂敷、固化废气：经“集气罩+软帘”收集后，纳入“二级活性炭吸附装置”处理，最终由15m高排气筒排放. 食堂油烟：配套安装油烟净化设施净化处理; 与环评一致. 噪声; 选用低噪优良设备，基础减振、厂房隔声、风机隔声罩等; 与环评一致. 固体废物; 一般工业废物; 于租赁区域东南角侧设置1处一般工业固废暂存场所，面积约50m2; 与环评一致. 危险废物; 于租赁区域东南角侧设置1处规范化危废贮存库，面积约50m2. 生活垃圾; 设置垃圾桶，委托环卫部门统一处置; 与环评一致. 三、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及变动，满足验收条件。 原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅料消耗情况 表2.5原辅材料消耗情况一览表 序号; 类型; 名称; 环评申报年消耗量; 实际年耗量; 最大存贮量/储存周期. 1; 原辅料; 环氧乙烯基树脂; 100t; 70t; 10t/30d. 2; 不饱和聚酯树脂; 400t; 280t; 10t/7d. 3; 玻璃纤维; 200t; 140t; 5t/8d. 4; 方格布; 100t; 70t; 5t/15d. 5; 缠绕纱; 400t; 280t; 10t/7d. 6; 胶衣; 20t; 14t; 2t/30d. 7; 固化剂; 1.2t; 0.84t; 0.1t/30d. 8; 促进剂; 1t; 0.7t; 0.1t/30d. 9; 能源; 水; 1060.8t; 742.56t; 来自市政自来水管网. 10; 电; 1万kW·h; 7000kW·h; 来自市政电网. 2、生产设备 表2.6设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 环评申报数量（台/套）; 实际投产数量（台/套）. 1; 缠绕机台; DN2000-4000mm; 1; 1. 2; 缠绕机台; DN50-2000mm; 8; 5. 3; 脱模机; /; 1; 1. 4; 切割机; /; 5; 5. 5; 打磨机; /; 5; 5. 3、产品方案 表2.7产品方案一览表 产品名称; 单位; 环评申报产能; 实际产能. 玻璃钢储罐; 台; 100; 70. 废气治理洗涤塔; 台; 100; 70. 玻璃钢管道; 万米; 1; 0.7. 风门; 个; 200; 140. - 4、水平衡一览表 本项目用水主要为生活用水和洗涤塔喷淋用水。项目厂房、设备采用干式保洁，定期清扫、清理，不涉及厂房保洁、设备清理保养用水。 本项目劳动定员26人，单班制，每班工作8小时，年工作340天。员工用水量为3.12t/d（1060.8t/a），生活污水产生量为2.496t/d（848.64t/a）。 洗涤塔喷淋水循环使用，定期补充，产生的污水经沉淀后，上层清水循环使用，污水0.015t/d（5.19t/a），循环使用过程中损耗0.001t/d，洗涤塔用水0.016t/d（5.44t/a）。 图2.1本项目供排水平衡图（t/d） - 主要工艺流程及产污环节 图2.2生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： （1）铺设模具：根据要求，将准备好的模具铺设在缠绕机上。 （2）缠绕、涂敷；手工制板涂敷：在缠绕机上将玻璃纤维铺贴在准备好的模具表面，将不饱和聚酯树脂、环氧树脂、固化剂、促进剂等根据产品要求按比例混料，根据定制的设计要求在模具上缠绕、涂敷。对于不规则的部分进行手工制板涂敷，本项目此工艺不涉及切割工段，故没有粉尘，此过程产生有机废气（含苯乙烯）。 （3）固化：将涂敷成型后的半成品在常温下放置使其固化，固化时间约30min。固化过程中产生有机废气(含苯乙烯)。 （4）脱膜：待固化完成之后，将含模具的半成品放至脱模机上进行脱膜，此过程产生噪声。 （5）切割、打磨：用切割机和打磨机对固化后的玻璃钢半成品按需求进行切割打磨制成符合规格要求的玻璃钢成品，此过程产生切割、打磨粉尘、噪声和边角料。 （6）组装：将切割打磨后的各个成品部件进行组装，此过程产生噪声。 （7）检验入库：将修整好的产品进行人工检验并入库。

表三

- 主要污染源、污染物处理和排放 - 1、废气污染物治理/处置设施分析 本项目营运期废气主要为为涂敷、固化等工序产生的非甲烷总烃和苯乙烯，以及打磨过程产生的粉尘。 表3.1废气污染物情况一览表 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 涂敷、固化废气; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 集气+二级活性炭吸附; /; 15m; 大气; 出口. 苯乙烯. 非甲烷总烃; 无组织; /; /; /; /; 车间; /. 苯乙烯. 切割、打磨粉尘; 颗粒物; 有组织; 集气罩+洗涤塔+15m排气筒; 集气+洗涤; /; 15m; 大气; 出口. 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; 车间; /. - 2、废水污染物治理/处置设施分析 - 项目运营期废水主要为生活废水。生活污水经厂区隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网进入新安镇污水处理厂处理后排入淠河。 - 表3.2废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 生活废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS、pH、动植物油; 间歇; 848.64t/a; 隔油池+化粪池; 新安镇污水处理厂. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来源于生产过程中机械生产设备运行产生的噪声，目前厂区已选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。 表3.3噪声治理情况一览表 序号; 名称; 数量（台/条/间）; 噪声值 dB（A）; 拟采取的噪声防护措施; 降噪效果dB (A); 空间相对位置（m）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物损失dB（A）; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离/m. 1; 主缠绕机; 1; 80-90; 厂房隔声、基础减振，合理布局等; 15; 10; 35; 1; 5; 75; 7:00-19:00; 20; 55; 5. 2; 缠绕生产线; 5; 80-95; 15; 30; 35; 1; 5; 75; 7:00-19:00; 20; 55; 6. 3; 脱模机; 1; 80-90; 15; 50; 35; 1; 5; 75; 7:00-19:00; 20; 55; 4. 4; 切割机; 5; 80-90; 15; 70; 20; 1; 8; 75; 7:00-19:00; 20; 55; 5. 5; 打磨机; 5; 80-85; 15; 70; 25; 1; 9; 75; 7:00-19:00; 20; 55; 6. 6; 风机; 2; 85~100; 15; 5; 40; 1; 6; 80; 7:00-19:00; 20; 60; 4. 注：以各厂房西南角为坐标原点. 4、固体治理/处置设施分析 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物包括边角料、沉渣、废含油抹布、劳保用品，危险废物主要为废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废原料桶，其中一般工业固体废物收集后暂存于一般工业固废暂存场所定期外售或交由环卫部门清运，危险废物规范收集，分类暂存于危险废物贮存库后委托有相应处理资质的单位进行处理。现阶段在于租赁区域东南角侧设置1处一般工业固废暂存场所，面积约50m2，于租赁区域东南角侧设置1处规范化危废贮存库，面积约50m2，危险废物贮存库配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 表3.4固体废物产生及排放去向一览表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 主要有毒有害物质名称; 固废代码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 生产过程; 边角料; 一般工业固废; /; /; 固态; /; 4.27; 一般工业固废间暂存; 分类收集后外售资源综合利用; 4.27. 沉渣; /; /; 固态; /; 6.055; 6.055. 废弃的含油抹布、劳保用品; 沾染矿物油; 900-041-49; 固态; T; 0.0035; 未分类收集，混入生活垃圾; 0.0035. 废润滑油; 危险废物; 废润滑油; HW08 900-249-08; 液态; T，I; 0.028; 分类收集规范贮存于危废间; 委托有资质单位处置; 0.028. 废润滑油桶; 废润滑油桶; HW49 900-041-49; 固态; T，I; 0.0042; 0.0042. 废原料桶; 废原料桶; HW49 900-041-49; 固态; T，I; 0.7; 0.7. 废活性炭; 有机份; HW49 900-039-49; 固态; T; 5.04; 5.04. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 8.84; 垃圾桶; 委托环卫部门统一清运; 8.84. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资4000万元，环保工程投资50万元，占项目总投资的1.25%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表3.5项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资（万元）; 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池+隔油池; 5; 与环评一致; 5. 废气治理; 涂敷、固化废气; 集气罩+二级活性炭吸附+15m排气筒; 20; 集气系统+化学纤维棉层+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 15. 切割打磨废气; 集气罩+洗涤塔+15m排气筒. 噪声治理; 噪声设备配套减震、减噪措施、厂房隔音、设备维护; 2; 与环评一致; 2. 固体废物治理; 生活垃圾; 生活垃圾桶若干，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理; 3; 与环评一致; 3. 一般固体废物; 于租赁区域东南角侧设置1处一般工业固废暂存场所，面积约50m2，定期资源外售或交由环卫部门清运; 与环评一致. 危险废物; 于租赁区域东南角侧设置1处规范化危废贮存库，面积约50m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置; 与环评一致. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; 20; 与环评一致; 15. 环境风险防范措施; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 10; 与环评一致; 10. 环保投资合计; 60; 50.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 内容 要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 涂敷、固化废气; 非甲烷总烃、苯乙烯; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 切割、打磨粉尘; 颗粒物; 集气罩+洗涤塔+15m排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、. 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化器处理后由排烟管道排放; 饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的“小型规模”标准. 地表水环境; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 雨污分流管网、隔油池、化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准. 声环境; 生产设备; 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，隔声、减震、消声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 固体废物; ①一般工业固废：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，在厂区设置一般工业固废贮存间，建筑面积50m2。各一般工业固废经分类收集贮存，外售资源综合利用。 ②危险废物：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的要求，设置规范化危废贮存库，建筑面积50m2。危险废物经分类收集、规范贮存，定期交由相应资质单位外运处置。 ③生活垃圾：交由环卫部门统一清运。. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗，液态原辅料仓库、危废贮存库、隔油池、化粪池为重点防渗区，一般生产区域、一般工业固废贮存间为一般防渗区，厂区其他区域为简单防渗区，设置专职人员加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致地下水、土壤环境污染. 生态保护措施; 无. 环境风险防范措施; 分区防渗、加强风险管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资，并按应急预案要求安排人员培训与演练。. 其他环境管理要求; 1、设立环境管理机构，负责项目运营期的环境管理工作； 2、本项目实行排污许可登记管理。在项目建成投入调试之前，应先进行排污许可登记工作，并落实相关要求。同时规范项目排气筒设置，设置采样孔，预留采样平台，规范设置标识标牌等。 3、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 4、按照排污许可管理条例、技术规范，落实排污许可制度，按证排污、持证排污，按照排污许可证、环评及批复文件等要求，落实营运期排污自行监测、监测数据填报、环境管理记录等环保管理工作 5、认真落实环保“三同时”制度，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等环保要求，开展竣工环境保护验收工作. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局、规划环评及其审查意见要求，满足“三线一单”控制要求，该项目在落实本环评的环境污染防治措施，认真履行“三同时”制度基础上，各项污染物均可实现达标排放，对环境影响可接受，不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境保护的角度而言，该项目建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃；生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 - 三、环评批复 一、该项目位于安徽省六安市裕安区新安镇工业集中区纵二路西侧，通过租赁六安祥达机械有限公司现有厂房为生产及办公场所，用地面积6877m²，主要包括生产车间、办公楼及给排水、供配电等基础设施，购置缠绕机、脱膜机等生产设备，同时配套建设储运工程、公用工程、环保工程等设施。项目建成后，可形成年产200套环保设备项目的生产能力。项目总投资4900万元，其中环保投资60万元。根据《报告表》结论，从环境保护角度，同意项目建设。 二、项目在工程设计、建设和环境管理中，必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放，并须着重做好以下工作： (一)按照“雨污分流、清污分流”的要求，做好项目区的雨污分流管网建设。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准后，接管市政污水管网，进入新安镇污水处理厂处理。 (二)项目运营期各工序产生的废气应按《报告表》中的规定进行处理。涂敷、固化工序产生的废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理，切割、打磨工序产生的废气经集气罩+洗涤塔处理后，均通过15m高排气筒(DA001)排放，颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中有组织、无组织排放标准。厂区内非甲烷总无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A1特别排放限值。食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟排放应满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的“小型规模”标准。 (三)运营期间对高噪声设备采取有效减振、隔声、消音等措施并合理布局，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 (四)妥善处置各类固体废物。厂区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规范建设一般固体废物暂存场所和危险废物暂存场所。边角料、沉渣等一般固体废物应分类处理处置或综合利用；妥善做好废润滑油、废润滑油桶、废原料桶、废活性炭等危险废物的收集、贮存等管理工作，确保各类危险废物得到妥善处理处置。生活垃圾、废弃的含油抹布、劳保用品分类收集后，委托环卫部门清运。 (五)项目须采取主动预防、源头控制、分区防渗要求，对液态原辅料仓库、危废贮存库、隔油池、化粪池作重点防渗区，对一般生产区域、一般工业固废贮存间作一般防渗区，对厂区其他区域作简单防渗区，防渗区建设必须满足报告表提出要求建设；落实报告表提出的环境风险防范措施，防止对土壤环境、地下水环境造成影响。 (六)做到厂区及周围环境卫生整洁。 三、你公司应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投产的环保“三同时”制度。项目投产前，应按相关规定程序申领排污许可证，运营后，及时自行组织竣工环保 验收，并将相关信息及时对社会公开。 四、六安市生态环境保护综合行政执法支队裕安区大队、三中队负责该项目日常环境监督与管理工作。 五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批项目的环境影响评价文件。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1监测分析方法 表5.1监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022; 224μg/m3 （以4.5m3计）. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ38-2017; 0.07mg/m3. 苯乙烯; 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ734-2014; 0.004mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022; 224μg/m3 （以4.5m3计）. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017; 0.07mg/m3. 苯乙烯; 《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ644-2013; 苯乙烯：0.6μg/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; /. 废水; pH; 《水质pH值的测定电极法》HJ1147-2020; /. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》HJ/T399-2007; /. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》HJ505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T11901-1989; /. 5.2监测仪器 表5.2检测仪器 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器溯源有效期. 非甲烷总烃检测仪; GC7890; J003; 2025.8.22. 气相色谱质谱联用仪; 7600; J001; 2025.8.22. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E; J108; 2025.8.22. 综合大气采样仪; KB-6120; J132、J133、J134、J135; 2025.8.22. 多功能声级计; AWA6228+; J137; 2025.4.14. 手持气象站; HWS; J143; 2025.6.30. 台式PH计; PHS-3C; J009; 2025.8.22. COD速测仪; 6B-200; J017; 2025.8.22. 紫外可见分光光度计; T6新世纪; J006; 2025.8.22. 万分之一分析天平; FA2204C; J014; 2025.8.22. 5.3质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表六

验收监测内容 1、废气 # （1）无组织废气 表6.1无组织监测方案 监测项目; 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位（G1）、下风向厂界设3个点位（G2-G4）; 厂房外排放口处（1处G5）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. - 有组织废气 - 表6.2有组织监测方案 监测项目; 非甲烷总烃，苯乙烯，颗粒物. 排气筒编号; DA001. 监测点位; 排气筒排放口. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. - 2、噪声 - 表6.3噪声监测方案 监测项目; Leq（A）. 监测点位; 项目四至厂界外1m（N1、N2、N3、N4），共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间夜间各监测1次，共4次. - 3、废水监测 - 表6.4废水监测内容 监测项目; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 监测点位; 厂区污水总排口（生活污水）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测4次，共8次. 图6.1项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2024年9月6日、7日两天的生产工况。 表7.1项目区生产工况表 日期 项目; 9月6日; 9月7日. 环评申报时生产能力 （按年生产340日计）; 200套环保设备（玻璃钢储罐100台、废气治理洗涤塔100台、玻璃钢管道1万米、风门200个）. 实际生产能力 （按年生产340日计）; 140套环保设备（玻璃钢储罐70台、废气治理洗涤塔70台、玻璃钢管道7千米、风门140个）. 实际产量; 0.37套环保设备; 0.37套环保设备. 生产负荷（%）; 90; 90. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2024.9.7; 2024.9.5; 2024.9.6. 天气参数; 风速2.0m/s，天气晴; 风速2.0m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界北外侧1米处; 56; 46; 55; 47. Z2厂界西外侧1米处; 58; 45; 56; 46. Z3厂界东外侧1米处; 55; 43; 56; 45. Z4厂界南外侧1米处; 57; 44; 54; 46. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 （2）废气监测结果分析 ①：有组织 表7.3有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 2024.9.6; 2024.9.7. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. DA001出口; 标干流量(m3/h); 4991; 4905; 5938; 6388; 5487; 5457. 非甲烷总烃; 排放浓度(mg/m3); 3.14; 3.15; 3.30; 5.07; 3.61; 3.84. 排放速率(kg/h); 1.57×10-2; 1.55×10-2; 1.96×10-2; 3.24×10-2; 1.98×10-2; 2.10×10-2. 苯乙烯; 排放浓度(mg/m3); 0.015; 0.017; 0.016; 0.020; 0.020; 0.030. 排放速率(kg/h); 7.49×10-5; 8.34×10-5; 9.50×10-5; 1.28×10-4; 1.10×10-4; 1.64×10-4. 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 6.5; 6.3; 6.2; 6.6; 6.1; 6.8. 排放速率(kg/h); 2.17×10-2; 2.35×10-2; 2.66×10-2; 2.35×10-2; 1.99×10-2; 3.10×10-2. 根据监测报告可知，实际营运过程中，出口非甲烷总烃实测浓度范围3.14mg/m3~5.07mg/m3，苯乙烯实测浓度范围0.015mg/m3~0.030mg/m3，颗粒物实测浓度范围6.1mg/m3~6.8mg/m3，污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）与《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）非甲烷总烃60mg/m3，苯乙烯20mg/m3，颗粒物20mg/m3。 ②：无组织 表7.4厂界无组织数据监测结果 采样日期; 2024.9.6; 天气; 晴; 气压(KPa); 101.2-101.4. 气温(℃); 32.7-33.7; 风向; 西南; 风速(m/s); 2.2-2.3. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 非甲烷总烃(mg/m3); 颗粒物(μg/m3); 苯乙烯(μg/m3). 上风向○G1; 第一次; 0.44; <224; 0.9. 第二次; 0.45; <224; ND. 第三次; 0.46; <224; ND. 下风向○G2; 第一次; 0.54; <224; 4.2. 第二次; 0.59; <224; 1.1. 第三次; 0.56; <224; 0.6. 下风向○G3; 第一次; 0.58; <224; ND. 第二次; 0.57; <224; ND. 第三次; 0.56; <224; ND. 下风向○G4; 第一次; 0.54; <224; ND. 第二次; 0.58; <224; ND. 第三次; 0.57; <224; 2.9. 厂房外○G5; 第一次; 0.73; <224; /. 第二次; 0.79; <224; /. 第三次; 0.72; <224; /. 备注; “ND”表示未检出. 根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织最大排放浓度为0.79mg/m3，苯乙烯无组织最大排放浓度为4.2μg/m3，颗粒物无组织最大排放浓度为<224μg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）与《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）（非甲烷总烃：企业边界最高浓度限值4.0mg/m3、颗粒物企业边界最高浓度限值1.0mg/m3）；《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）（苯乙烯：企业边界最高浓度限值5.0mg/m3）的执行标准。 - （3）废水监测结果分析 - 废水监测结果 采样日期：2024.09.6; 检测日期：2024.09.6~2024.09.13. 样品性状：无色、微浊、无嗅、无油膜. 采样点位; 检测项目; 频次; 单位; 检测结果; 平均值. 厂区污水总排口; pH值; 第一次; 无量纲; 7.1; 7.2. 第二次; 无量纲; 7.1. 第三次; 无量纲; 7.2. 第四次; 无量纲; 7.3. 化学需氧量; 第一次; mg/L; 205; 216. 第二次; mg/L; 198. 第三次; mg/L; 241. 第四次; mg/L; 220. 五日生化需氧量; 第一次; mg/L; 105; 116. 第二次; mg/L; 130. 第三次; mg/L; 116. 第四次; mg/L; 112. 悬浮物; 第一次; mg/L; 21; 20. 第二次; mg/L; 17. 第三次; mg/L; 27. 第四次; mg/L; 16. 氨氮; 第一次; mg/L; 8.22; 7.74. 第二次; mg/L; 7.24. 第三次; mg/L; 8.03. 第四次; mg/L; 7.47. 总磷; 第一次; mg/L; 0.34; 0.35. 第二次; mg/L; 0.37. 第三次; mg/L; 0.35. 第四次; mg/L; 0.34. 总氮; 第一次; mg/L; 16.3; 16.5. 第二次; mg/L; 16.0. 第三次; mg/L; 17.4. 第四次; mg/L; 16.4. 采样日期：2024.09.07; 检测日期：2024.09.07~2024.09.14. 样品性状：无色、微浊、无嗅、无油膜. 采样点位; 检测项目; 频次; 单位; 检测结果; 平均值. 厂区污水总排口; pH值; 第一次; 无量纲; 7.7; 7.7. 第二次; 无量纲; 7.5. 第三次; 无量纲; 7.7. 第四次; 无量纲; 7.8. 化学需氧量; 第一次; mg/L; 213; 230. 第二次; mg/L; 225. 第三次; mg/L; 250. 第四次; mg/L; 234. 五日生化需氧量; 第一次; mg/L; 95; 112. 第二次; mg/L; 123. 第三次; mg/L; 110. 第四次; mg/L; 119. 悬浮物; 第一次; mg/L; 23; 22. 第二次; mg/L; 19. 第三次; mg/L; 25. 第四次; mg/L; 20. 氨氮; 第一次; mg/L; 7.97; 7.94. 第二次; mg/L; 8.54. 第三次; mg/L; 8.38. 第四次; mg/L; 6.85. 总磷; 第一次; mg/L; 0.30; 0.32. 第二次; mg/L; 0.31. 第三次; mg/L; 0.35. 第四次; mg/L; 0.34. 总氮; 第一次; mg/L; 16.3; 17.0. 第二次; mg/L; 17.4. 第三次; mg/L; 17.0. 第四次; mg/L; 17.4. 备注：以上检测结果仅对此次采样负责；本次检测pH值时，水体的温度分别为： 2024.04.01：废水总排口：第一次19.4℃ 第二次19.4℃ 第三次19.6℃ 第四次19.6℃ 2024.04.02：废水总排口：第一次20.4℃ 第二次20.1℃ 第三次20.5℃ 第四次20.7℃. - 根据监测报告可知，实际营运过程中，pH实测在7.1-7.8之间，COD实测浓度范围198mg/L~250mg/L，BOD5实测浓度范围95mg/L~130mg/L，SS实测浓度范围16mg/L~27mg/L，NH3-N实测浓度范围6.85mg/L~8.54mg/L，TP实测浓度范围0.30mg/L~0.37mg/L， TN实测浓度范围16.0mg/L~17.4mg/L，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求、氨氮《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 - （4）总量核算 - 根据验收监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段有组织废气总量均未超过项目报批的环境影响报告表及批复，均已达标，核算表如下： - 表7.5项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 监测期间统计平均排放浓度/速率; 平均风量m3/h; 年工作时间/h; 污染物排放量（t/a）. DA001; 非甲烷总烃; 3.685mg/m3; 5528; 2720; 0.056. 颗粒物; 6.42mg/m3; 3795; 2720; 0.067. - 表7.6项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 环评申报量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.056; 0.222. 颗粒物; 0.067; 0.384.

表八

验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 欧嘉环保科技年产200套环保设备项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并取得排污许可登记回执，排污许可编号为：91341503MA8QT0D655001W。工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值、《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）相关标准要求及无组织排放相关控制要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求； （3）项目外排废水主要为生活污水经隔油池+化粪处理后接入市政污水管网纳入新安镇污水处理厂处理达标排放。 3、验收结论、建议 1、本项目竣工环境保护项目执行了环境保护相关法规和制度，环保审查审批手续基本完善，主要污染物实现达标排放，满足验收条件。 - 2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。